**Türkiye Cumhuriyeti**

**İstanbul VALİĞİ**

**İstanbul Proje Koordinasyon Birimi**

 **(İPKB)**

**İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)**

**EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ’NE**

**(AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14)**

**İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ**

**ZEYİLNAME NO 01**

**I. GİRİŞ:**

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)’den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dokümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dokümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No: 01’de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

**II. AÇIKLAMALAR**

**Ataşehir İstanbul Bilim Sanat Merkezi** ve **Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu**’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam etmesi sebebiyle ilgili okullar, kapanış tarihi olan 08 Haziran 2018 tarihinde müteahhit firmaya teslim edilecektir. Şantiye organizasyonu, mobilizasyon ve iş planları ilgili iş başlangıç tarihi dikkate alınarak hazırlanmalıdır.